ANEXO I – RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

- Dos Itens I e II - Serviço de Planejamento, Monitoramento e Controle de Projetos de TI e Serviço de Apoio às Aquisições necessárias aos Projetos de TI:

| Nº | Nome | Indicadores e informações contidas | Periodicidade | Destinatários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REL-01 | Relatório de Situação dos Projetos do Portfolio de TI | - Nome do Projeto - Nome do Gerente de Projetos - Prazo Planejado; - Prazo Atualizado - Esforço Planejado; - Esforço Realizado; - Situação atualizada; | • Mensal ou sob solicitação do ESPRO | Direção do ESPRO |
| REL-02 | Relatório de Apuração das Atividades Realizadas | - Nome do Projeto - Nome do Gerente de Projetos - Nome do Especialista de Controle e Monitoramento - Departamento do Projeto - Data do Ponto de Controle - Atividade de controle e monitoramento realizada - Recomendações Acordadas - Anexos | • Mensal | Direção do ESPRO |
| REL-03 | Relatório de Situação das Aquisições Necessárias aos Projetos do Portfolio de TI | - Nome do Projeto - Nome do Gerente de Projetos - Descrição da Aquisição - Situação Atualizada da Aquisição | • Mensal ou sob solicitação do ESPRO | Direção do ESPRO |

- Dos Itens III, IV e V - Serviço de Gestão de Análise de Negócios, Serviço de Análise de Negócios e Serviços de apoio Didático de TI:

| REL-04 | Relatório Mensal de Desempenho do Serviço | - Lista e descrição sumarizada das solicitações em andamento e concluídas no período; - Lista de novas solicitações propostas e previsão de seu planejamento; - Medidas de desempenho, como prazos e resultados atingidos, das solicitações em andamento e concluídas; - Justificativas sobre medidas de desempenho abaixo de metas esperadas; - Descrição e situação de ações corretivas, incluindo ações não resolvidas do período anterior; - Descrição e situação de ações preventivas, incluindo ações não resolvidas do período anterior; - Justificativas sobre expectativas frustradas sobre ações corretivas e preventivas e indicação de problemas a serem enfrentados com análise de causa-raiz, seus responsáveis e prazos; - Lista das ações corretivas e preventivas concluídas e incluindo o resultado atingido • Considerações gerais pertinentes a este monitoramento segundo o “Método de Trabalho em Análise de Negócios do PJERJ” ou o “Método de Trabalho para Apoio - Didático”, podendo propor revisões nestes métodos caso necessário. | • Mensal ou sob solicitação do DEATE | DEATE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Os relatórios referentes aos serviços relacionados nos itens I e II deverão ser apresentados na forma abaixo:

| Item | Prazo Previsto |
| --- | --- |
| Elaborar REL-01 | Em até 2 dias úteis após solicitado |
| Elaborar REL-02 | Em até 2 dias úteis após solicitado |
| Elaborar REL-03 | Em até 2 dias úteis após solicitado |
| Elaborar REL-04 | Em até 2 dias úteis após solicitado |