| ## RISCOS DO PROCESSO DE CONTR ATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco 1: Atraso no processo de contratação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade |  |  | Dano |  |  | Impacto |  |  |
| 1- Média |  |  | - Término do contrato vigente com consequente interrupção do serviço. - Indisponibilidade do serviço para os usuários. - Prejuízos para prestação Jurisdicional |  |  | Alto |  |  |
| Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| - Estabelecer cronograma para acompanhamento do processo de contratação definindo a responsabilidade das entregas e os prazos a serem cumpridos por cada área envolvida. |  |  |  |  |  | Equipe de Planejamento da contratação |  |  |
| 2 – Elaborar o Termo de Referência e os documentos como os estudos para contratação dentro dos prazos definidos para que o trâmite completo do processo de licitação se dê em tempo hábil para transição contratual. |  |  |  |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |  |  |
| Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1 – Negociação com a atual contratada para que aceite a prorrogação contratual por um prazo suficiente para o término do processo da nova contratação |  |  |  |  |  | Gestor do Contrato |  |  |
| 2 – Submeter à administração superior a possibilidade de uma contratação emergencial até que seja adjudicado o objeto da licitação em andamento. |  |  |  |  |  | Gestor do Contrato |  |  |
| Risco 2: A mesma empresa, com CNPJ diferentes, ganhar os dois lotes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade |  |  |  | Dano |  | Impacto |  |  |
| 1- Alta |  |  |  | - Não atingimento do objetivo de redundância - Não atendimento à resolução 211/2015 do CNJ - Ficar exposto ao risco de ter todo o serviço com uma mesma operadora |  | Médio |  |  |
| Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| - Diferenciar os lotes no termo de referência, por circuito, dispondo que empresas do mesmo grupo não podem vencer a licitação dos dois lotes |  |  |  |  |  | Integrante técnico |  |  |
| Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1 – Não adjudicar o objeto de um dos lotes em caso de confirmar que as empresas pertençam a um mesmo grupo |  |  |  |  |  | Diretor do DELFA |  |  |
| Risco 3: Apenas uma licitante participar da licitação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade |  |  |  | Dano |  | Impacto |  |  |
| 1 – Baixa |  |  |  | - Não atingimento do objetivo de redundância - Não atendimento à resolução 211/2015 do CNJ |  | Alto |  |  |
| Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1 – Dar ampla divulgação ao certame |  |  |  |  |  | Diretor do DELFA |  |  |
| Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1 – Adjudicar somente um lote |  |  |  |  |  | Diretor do DELFA |  |  |
| - Verificar o motivo pelo qual não houve interessados em participar do certame, verificando possibilidade de avaliação para eventual alteração de critérios técnicos no termo de referência que possam estar limitando participação. |  |  |  |  |  | Integrante demandante Integrante técnico |  |  |
| Risco 4: Valores propostos na licitação superiores aos estimados para a solução tecnológica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade |  |  | Dano |  |  | Impacto |  |  |
| 1- Baixa |  |  | - Comprometer a economicidade da contratação. - Não adjudicação do objeto |  |  | Alto |  |  |
| Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| - Efetuar criteriosa pesquisa de preços junto ao mercado e demais entes públicos, levando-se em conta se as características das soluções tecnológicas informadas atendem aos requisitos técnicos do objeto a ser contratado, além de avaliar aspectos de sua oferta no que tange às facilidades de instalação de sua infraestrutura conforme a região onde atuam os órgãos públicos e empresas pesquisadas. - Definir critérios adequados para o cálculo do valor estimado para contratação, de maneira a conjugar a economicidade buscada pela administração pública, com os valores praticados no mercado. |  |  |  |  |  | Integrante Técnico Integrante Administrativo |  |  |
| Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| - Não sendo atingidos os valores estimados deverá ser procedida reavaliação da solução tecnológica buscando a redução de custos a partir de características especificadas que não causem impacto na qualidade da prestação do serviço contratado, suspendendo-se o certame licitatório. |  |  |  |  |  | Integrante Técnico |  |  |
| Risco 5: Atraso na entrega da instalação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade |  |  | Dano |  |  | Impacto |  |  |
| 1- Média |  |  | - Atraso disponibilização dos serviços |  |  | Alto |  |  |
| Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| - Definir prazos de instalação viáveis no TR a partir de pesquisa junto às empresas fornecedoras que conjuguem as realidades de entrega pelo mercado, tendo em vista a necessidade de realização de obtenção de licenças junto ao governo e obras civis, e as necessidades de disponibilização do serviço pelo Poder Judiciário. - Definir no TR critérios para aplicação de sanções em caso de descumprimento dos prazos. |  |  |  |  |  | Integrante Técnico |  |  |
| Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| - Efetuar a responsabilização da empresa contratada, mediante a aplicação das sanções legais e administrativas cabíveis, cobrando a viabilização da instalação do serviço. - Proceder à rescisão contratual com chamamento da licitante remanescente. |  |  |  |  |  | Integrante demandante Integrante Técnico |  |  |
| Risco 6: Desinteresse das empresas em participar da licitação, devido ao custo para realização de obras para oferecimento de link |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade |  |  | Dano |  |  | Impacto |  |  |
| 1- Média |  |  | - Não atingimento de número suficiente de concorrente para o certame - Atraso na contratação do serviço |  |  | Alto |  |  |
| Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1 - Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira da empresa |  |  |  |  |  | Integrante Técnico |  |  |
| 2 - Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado |  |  |  |  |  | Integrante técnico e demandante |  |  |
| Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| - Rever o processo licitatório |  |  |  |  |  | Integrante Técnico |  |  |
| - Abertura de novo processo licitatório com o documento de referência reajustado |  |  |  |  |  | Gestor do Contrato |  |  |
| RISCO 7: INSTABILIDADE DO DÓLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade |  | Dano |  |  |  |  | Impacto |  |  |
| Alta |  | - Aumento exagerado do valor do contrato ultrapassando o orçamento, impedindo a contratação |  |  |  |  | Alto |  |  |
| Ação Preventiva |  |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| Não há |  |  |  |  |  |  | Não há |  |  |
| Ação de Contingência |  |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1- Redefinir as características técnicas da solução com vistas a que sejam mantidos os aspectos mínimos indispensáveis à viabilização do acesso à Internet no que tange sua qualidade e segurança. |  |  |  |  |  |  | Integrante Técnico e demandante |  |  |
| 2 - Reajuste contratual visando a redução de valor a ser pago |  |  |  |  |  |  | Integrante Técnico e demandante |  |  |
| RISCO 8: REDUÇÃO OU CORTE NO ORÇAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade |  | Dano |  |  |  |  | Impacto |  |  |
| Baixa |  | - Cancelamento da contratação |  |  |  |  | Alto |  |  |
| Ação Preventiva |  |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1 Negociação do CGTI (Comitê Gestor de Tecnologia) com a Presidência no tocante a defesa da aprovação integral do orçamento proposto pela DGTEC para esta nova contratação |  |  |  |  |  |  | Diretor Geral da DGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DEATE |  |  |
| Ação de Contingência |  |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1 - Necessidade de replanejamento da contratação e sua respectiva readequação para que se ajuste ao novo orçamento |  |  |  |  |  |  | Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC |  |  |
| ## - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risco 1: Disponibilidade da solução menor do que a estabelecida no contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade |  |  | Dano |  |  | Impacto |  |  |
| 1- Baixa |  |  | - Qualidade do serviço comprometida pela disponibilidade aquém do esperado |  |  | Alto |  |  |
| Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| - Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência |  |  |  |  |  | Integrante Técnico |  |  |
| - Estipular cláusulas de IMR no termo de referência, estabelecendo os critérios para desconto no caso de descumprimento |  |  |  |  |  | Integrante Técnico e demandante |  |  |
| Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1 - Desconto, conforme cláusula de IMR |  |  |  |  |  | Fiscal técnico |  |  |
| 2- Abertura de procedimento apuratório. |  |  |  |  |  | Gestor do Contrato |  |  |
| 3 – Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento licitatório. |  |  |  |  |  | Gestor do Contrato |  |  |
| Risco 2: Não atendimento aos requisitos de disponibilidade externos e internos ao prédio do PJERJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade | Dano |  |  |  |  | Impacto |  |  |
| 1 – Baixa | - Queda na alta disponibilidade devido ao não cumprimento de cláusulas de redundância externas às dependências do PJERJ - Aumento da probabilidade de indisponibilidade do serviço de internet |  |  |  |  | Médio |  |  |
| Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1 – Especificar no termo de referência todos os requisitos de garantia de disponibilidade internos e externos às dependências do PJERJ |  |  |  |  |  | Integrante Técnico |  |  |
| Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1 - Desconto, conforme cláusula de IMR |  |  |  |  |  | Fiscal técnico do Contrato |  |  |
| 2-Abertura de procedimento apuratório. |  |  |  |  |  | Gestor do Contrato |  |  |
| 3 – Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento licitatório |  |  |  |  |  | Gestor do Contrato |  |  |
| Risco 3: Falência de uma das empresas de modo a inviabilizar a continuação da prestação do serviço |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade | Dano |  |  |  |  | Impacto |  |  |
| 1 – Baixa | - Indisponibilidade do link devido à não prestação do serviço |  |  |  |  | Alto |  |  |
| Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1 – Definir plano de continuação do serviço no TR |  |  |  |  |  | Fiscal do Contrato |  |  |
| 2 - Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira da empresa. |  |  |  |  |  | Integrante Técnico |  |  |
| Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| - Executar o plano de sustentação |  |  |  |  |  | Fiscal do Contrato |  |  |
| - Abertura de procedimento apuratório |  |  |  |  |  | Gestor do Contrato |  |  |
| - Rescisão contratual |  |  |  |  |  | Gestor do Contrato |  |  |
| 4 - Abertura de novo processo licitatório |  |  |  |  |  | Gestor do Contrato |  |  |
| Risco 4: Ataque do tipo DDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade |  |  |  | Dano |  | Impacto |  |  |
| 1 - Baixa |  |  |  | - Degradação no link pelo ataque de negação de serviço distribuído |  | Alto |  |  |
| Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1 – Prever no termo de referência cláusulas com requisitos necessários e suficientes para mitigação de incidentes de segurança desta natureza. |  |  |  |  |  | Integrante Técnico |  |  |
| Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1 – Prover mecanismos internos de configuração para mitigação de incidentes de segurança desta natureza, através do mapeamento de procedimentos de segurança e utilização de tecnologias com este fim |  |  |  |  |  | Integrante Técnico |  |  |
| ## EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrante Técnico |  |  |  |  | Integrante Demandante |  |  | Integrante Administrativo |
| _____________________ Paulo Roberto Camargo da Cruz 01/15069 |  |  |  |  | __________________ Marcos Stallone dos Santos Matrícula 01/16816 |  |  | _____________________ Beatriz Elisa Amorim dos Santos 01/32071 |
| Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica. |  |  |  |  |  |  |  |  |