Nota explicativa 1: O Mapa de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção de fornecedor e da execução contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, o impacto da ocorrência, os danos potenciais, as possíveis ações preventivas e ações de contingência, bem como a identificação dos responsáveis pelas ações.

Nota explicativa 2: O presente modelo de Mapa de Riscos tem por finalidade definir a estrutura padronizada de seu preenchimento. Nesse sentido, com o objetivo de orientar as unidades requisitantes quanto à identificação e análise de riscos, encontram-se relacionados nos itens 1,2 e 3 deste documento, os riscos identificados como comuns a qualquer contratação de serviços, com a classificação e ações sugeridas. O conteúdo não é de uso obrigatório nem exaustivo, uma vez que se faz necessária a avaliação dos riscos, pela unidade requisitante, em consonância com as peculiaridades da contratação, podendo desta forma, haver alteração, exclusão ou inclusão de riscos.

| Nº do Processo | Unidade Requisitante |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto |  |  |  |
| Gestor do Contrato |  | Matrícula | Data |

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser considerados pela unidade requisitante por ocasião do novo planejamento de contratações futuras.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A relação entre Probabilidade e Impacto determina o Nível do Risco do risco mapeado, conforme tabela a seguir:

|  |  | PROBABILIDADE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| IMPACTO | ALTO | Alto | Alto | Médio |
|  | MÉDIO | Alto | Médio | Baixo |
|  | BAIXO | Médio | Baixo | Baixo |

A classificação de Nível dos Riscos determinará as respostas exigidas em cada situação. Assim caso o nível do risco enquadre-se como baixo será admitida a aceitação ou adoção de medida preventiva.  Já os riscos classificados como médio e alto serão adotadas medidas preventivas.

- RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

  - Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas

| Probabilidade | Baixa | Impacto | Alto | Nível do Risco | Médio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danos | Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados; fragilidade na justificativa da contratação |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  | Responsável |  |
| Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado |  |  |  | Gestor Integrantes da Unidade Requisitante |  |
| Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação |  |  |  | Gestor |  |
| Ações de Contingência |  |  |  | Responsável |  |
| Realizar ajustes no projeto |  |  |  | Gestor Integrantes da Unidade Requisitante |  |

  - Não realizar ampla pesquisa de mercado durante o Estudo Técnico Preliminar da contratação

| Probabilidade | Baixa | Impacto | Alto | Nível do Risco | Médio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danos | Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos) |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  | Responsável |  |
| Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes e consultar fornecedores |  |  |  | Gestor Integrantes da Unidade Requisitante |  |
| Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado entre várias soluções existentes |  |  |  | Gestor Integrantes da Unidade Requisitante |  |
| Ações de Contingência |  |  |  | Responsável |  |
| Realizar nova pesquisa |  |  |  | Gestor Integrantes da Unidade Requisitante |  |

  - Falhas ou erros na especificação técnica

| Probabilidade | Baixa | Impacto | Alto | Nível do Risco | Médio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danos | Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação; licitação fracassada ou deserta |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  | Responsável |  |
| Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar |  |  |  | Gestor Integrantes da Unidade Requisitante |  |
| Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar |  |  |  | Gestor Integrantes da Unidade Requisitante |  |
| Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar |  |  |  | Gestor Integrantes da Unidade Requisitante |  |
| Ações de Contingência |  |  |  | Responsável |  |
| Corrigir a especificação técnica |  |  |  | Gestor Integrantes da Unidade Requisitante |  |

  - Pesquisa de preços insuficiente ou com problemas

| Probabilidade | Média | Impacto | Alto | Nível do Risco | Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danos | Orçamento estimativo indevido |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  | Responsável |  |
| Realizar pesquisa de preços utilizando diversas fontes de preços |  |  |  | Responsável pela cotação |  |
| Utilizar o formulário padronizado do PJERJ para registro das cotações de preços |  |  |  | Responsável pela cotação |  |
| Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de preços |  |  |  | Responsável pela cotação ASANC |  |
| Ações de Contingência |  |  |  | Responsável |  |
| Realizar nova pesquisa de preços |  |  |  | Unidade responsável pela cotação |  |
| Realizar novo cálculo estimativo |  |  |  | ASANC |  |

- RISCOS RELACIONADOS À ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

  - Licitação deserta ou fracassada

| Probabilidade | Média | Impacto | Alto | Nível do Risco | Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danos | Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  | Responsável |  |
| Divulgar amplamente a licitação |  |  |  | DELFA |  |
| Proceder ampla pesquisa para referenciar o preço |  |  |  | Responsável pela cotação |  |
| Convalidar a especificação técnica junto ao mercado |  |  |  | Gestor Integrantes da Unidade Requisitante |  |
| Ações de Contingência |  |  |  | Responsável |  |
| Realizar ajustes no projeto e alteração nos respectivos artefatos |  |  |  | Gestor Integrantes da Unidade Requisitante |  |
| Republicar o edital |  |  |  | DELFA |  |

  - Proposta do pregão com valor superior ao estimado

| Probabilidade | Baixa | Impacto | Médio | Nível do Risco | Baixo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danos | Licitação fracassada |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  | Responsável |  |
| Elaborar de forma precisa o valor de referência da contratação |  |  |  | ASANC |  |
| Acompanhar as apresentações de propostas |  |  |  | Agente de Contratação |  |
| Ações de Contingência |  |  |  | Responsável |  |
| Desclassificar a empresa em caso de proposta acima do valor estimado |  |  |  | Agente de Contratação |  |
| Negociar o valor com as licitantes |  |  |  | Agente de Contratação |  |
| Determinar a adequação do valor unitário dos itens que encontrarem-se acima do estimado |  |  |  | Agente de Contratação |  |

  - Apresentação de recurso

| Probabilidade | Média | Impacto | Médio | Nível do Risco | Médio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danos | Atraso na contratação |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  | Responsável |  |
| Realizar boa condução do certame |  |  |  | Agente de Contratação |  |
| Realizar adequada análise da documentação de habilitação técnica da licitante |  |  |  | Integrantes da Unidade Requisitante |  |
| Ações de Contingência |  |  |  | Responsável |  |
| Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos |  |  |  | Agente de Contratação |  |

- RISCOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL

  - Atraso no início do contrato

| Probabilidade | Baixa | Impacto | Médio | Nível do Risco | Baixo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danos | Atraso na disponibilização dos serviços |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  | Responsável |  |
| Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato |  |  |  | Fiscal do Contrato |  |
| Solicitar a abertura de procedimento apuratório para eventual aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato |  |  |  | Fiscal do Contrato |  |
| Ações de Contingência |  |  |  | Responsável |  |
| Realizar reunião com representante da contratada para solução da questão |  |  |  | Fiscal do Contrato |  |

  - Qualificação insuficiente do Fiscal do contrato

| Probabilidade | Baixa | Impacto | Médio | Nível do Risco | Baixo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danos | Atraso nas entregas; baixa qualidade dos serviços; não atendimento às necessidades técnicas e de negócio. |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  | Responsável |  |
| Indicar servidor capacitado |  |  |  | Gestor |  |
| Prover treinamento ao servidor que será indicado |  |  |  | Gestor |  |
| Ações de Contingência |  |  |  | Responsável |  |
| Prover treinamento ao fiscal do contrato |  |  |  | Gestor |  |

  - Alteração dos serviços contratados

| Probabilidade | Média | Impacto | Alto | Nível do Risco | Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danos | Modificação do projeto ou das especificações ou do valor contratual |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  | Responsável |  |
| Definir o escopo dos serviços de forma clara, durante os Estudos Técnicos Preliminares |  |  |  | Gestor Integrantes da Unidade Requisitante |  |
| Ações de Contingência |  |  |  | Responsável |  |
| Solicitar a alteração contratual nos termos da legislação vigente |  |  |  | Gestor |  |

  - Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada

| Probabilidade | Baixa | Impacto | Alto | Nível do Risco | Médio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danos | Não disponibilização dos serviços desejados |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  | Responsável |  |
| Prever penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais, no Termo de Referência |  |  |  | Gestor Integrantes da Unidade Requisitante |  |
| Realizar reunião inaugural do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços |  |  |  | Fiscal do contrato Agente Administrativo do Contrato |  |
| Ações de Contingência |  |  |  | Responsável |  |
| Solicitar a abertura de procedimento apuratório, para fins de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência |  |  |  | Fiscal do Contrato |  |
| Solicitar a rescisão do contrato e a convocação da próxima empresa classificada |  |  |  | Gestor |  |

  - Inadimplência fiscal pela contratada

| Probabilidade | Baixa | Impacto | Baixo | Nível do Risco | Baixo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danos | Irregularidade da contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  | Responsável |  |
| Exigência da documentação de regularidade fiscal e trabalhista da contratada |  |  |  | Fiscal do Contrato Agente Administrativo do Contrato |  |
| Ações de Contingência |  |  |  | Responsável |  |
| Solicitar a abertura de procedimento apuratório, para fins de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência |  |  |  | Fiscal do Contrato Agente Administrativo do Contrato |  |

  - Desconformidades na execução do objeto

| Probabilidade | Baixa | Impacto | Alto | Nível do Risco | Médio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danos | Não atendimento às necessidades do contratante |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  | Responsável |  |
| Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues |  |  |  | Gestor Integrantes da Unidade Requisitante |  |
| Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos |  |  |  | Gestor Integrantes da Unidade Requisitante |  |
| Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada |  |  |  | Gestor Integrantes da Unidade Requisitante |  |
| Ações de Contingência |  |  |  | Responsável |  |
| Aplicar glosas e sanções |  |  |  | Fiscal do Contrato |  |